Belangrijke werkzaamheden voor de week van 28/01/2008 tot 03/02/2008

## Nieuw / Wijziging

| # Postcode | # Gemeente | Locatie | Aard van de werken | # Hinder & omleidingen | Periode | Werfverantwoordelijke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1000 | #### Brussel | Schumanplein - Archimedesstraat | #### Voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van een spoortunnel | Eén rijstrook versperd | Van 01/02/08 tot 15/04/08 | Beliris |
| #### 1000 | #### Brussel | Terhulpsesteenweg – tussen de Waterloosesteenweg en de Franklin Rooseveltlaan | #### Plaatsen van kokers en nieuwe openbare verlichting | - Afwisselend verkeer | Verlengd tot eind februari 2008 (9u30 > 15u30) | BUV: M.Baeten |
| 1000 | ### Brussel | Quatre Brasstraat en Poelaertplein | Versterken en waterdicht maken van het dak van de Stefaniatunnel en heraanleg van de weg | - Tussen de Wolstraat en de Waterloolaan wordt het verkeer langs de tunneltoegang van drie rijstroken naar één gebracht. - Tussen de Gulden Vlieslaan en de Waterloolaan worden de centrale parkeerplaatsen ter hoogte van het Louizaplein afgesloten. - Richting centrum wordt de Quatre Brasstraat vanaf het Louizaplein afgesloten tot aan de Wolstraat. De omleiding loopt via de Grote Hertstraat. | Einde van alle werken: juli 2008 | ### BUV: ## V.Thibert |
|  |  |  | Fase2: Vervangen van het dak boven het overblijvende deel van de tunnel en herstellen van de behouden steunbalken |  | Fase 2: Tot februari 2008 |  |
|  |  |  | Fase 3: Waterdicht maken van het tunneldak, aanleg van de weg en de inritten |  | Fase 3: Van maart 2008 tot juni 2008 |  |
| #### 1000 | ### Brussel | Zuidlaan (52-56) – t.h.v. de Europalaan | Renovatie van herenhuizen | - Rechterrijstrook versmald richting Hallepoort | Tot 01/07/08 | ### Aannemer: ### In Advance |
| #### 1020 | #### Brussel (Laken) | Vilvoordselaan – tussen de Budasesteenweg en de Leeuwoprit | #### Plaatsing van een hoogspanningskabel | - Weg gedeeltelijk versperd | Tot 31/03/08 | Aannemer: Sibelga |
| 1030 | Schaarbeek | Koningsstraat – tussen de Haachtsesteenweg en de Cornet de Grezstraat | Optrekken van een gebouw | ### Stoep en parkeerstrook versperd ### Rijbaan richting buitenwijken afgesloten | Tot 01/11/08 | Aannemer: ### In Advance |
| 1040 | Etterbeek | Wetstraat 40 | Plaatsen van een lift voor dakwerken | - Eén rijstrook afgesloten | ### Tot 15/02/08 | ### Aannemer: Delta Toitures |
| 1050 | Elsene | Waversesteenweg – tussen de Troonstraat en de Vijverstraat | Afbraak en heropbouw van de spoorwegbrug | Eenrichtingsverkeer vanaf de Waversesteenweg tot aan de Vijverstraat | ### Van 28/01/08 tot 11/02/08 | ### Aannemer: Tuc Rail |
| 1050 | Elsene | Terkamerenlaan – tussen de Franklin Rooseveltlaan en het Sterreplein | Heraanleg van de rijweg, de stoepen en de tramhaltes | - Beperkte verkeershinder | ### Tijdelijke stopzetting van de werken ### Hervatting in februari 2008 | ### BUV |
| 1050 | Elsene | Flageyplein | Heraanleg: - Plaatsing van een halte voor het openbaar vervoer - Heraanleg van het Flageyplein | - Geen verkeer mogelijk tussen de Vleurgatsesteenweg en de Gulden-Sporenlaan Verkeer van Louizalaan naar Generaal de Gaulelaan omgeleid via de vijvers van Elsene | ### Tot juli 2008 | BUV: M.Demunter |
| 1060 | Sint-Gillis | Guldenvlieslaan 61-63 | Plaatsing van 2 kranen | - Weg versperd - Omleiding via de Bosquetstraat en de Jourdanstraat | ### 2 zondagen tussen 20/01/08 en 10/02/08 | ### Aannemer: ### Traffic Signs |
| 1060 | Sint-Gillis | Fonsnylaan, hoek met de J. Claesstraat | Plaatsing elektriciteitscabine | - Rijstrook richting centrum versperd, verkeer omgeleid via de trambaan | Tot 28/01/08 | Aannemer: Sibelga |
| 1060 | Sint-Gillis | Julien Dillensplein |  |  | Einde van alle werken april 2008 |  |
|  |  | Fase 1: - Dillensplein, kant Jourdanstraat - Munthofstraat, kant Bronstraat | Vernieuwing van de riolering | - Beperkte hinder | Tot half februari 2008 | Aannemer: Vivaqua |
|  |  | Fase 2: Munthofstraat, kant Bronstraat | Heraanleg | - Munthofstraat afgesloten voor het verkeer ter hoogte van het Dillensplein - Vanuit het centrum: omleiding via de Kleine Ring, de Hallepoort en de Overwinningsstraat - Naar het centrum: omleiding via de Overwinningsstraat, de Hallepoort en de Kleine Ring | Februari 2008 | BUV: M.Demunter |
|  |  | Fase 3: - Dillensplein, kant Jourdanstraat - Dillens, kant Bronstraat | Heraanleg + vernieuwing van de beplantingen | - Beperkte hinder voor het verkeer - Plaatselijke omleiding | Van maart tot april 2008 |  |
| 1060 1190 | Sint-Gillis Vorst | - Fonsnylaan – tussen de Koningslaan en de Van Volxemlaan - Van Volxemlaan tussen de Fonsnylaan en de Belgradostraat | Vernieuwing van de tramsporen en de rijweg | - Verkeer richting stadscentrum op één rijstrook - Verkeer richting buitenwijken: wegomleggingen ter plaatse aangegeven | Tot 01/07/08 | MIVB: H.Meganck |
| 1070 | Anderlecht | Klein-Eilandstraat – Twee Stationsstraat | Plaatsing van een koker | - Eén rijstrook versperd t.h.v. de brug van de spoorweg | Van 01/02/08 tot 01/03/08 | ### Aannemer: BIWD |
| 1070 | Anderlecht | Dupuis Sylvainlaan ter hoogte van het Westland Shopping Center | Herstelling van de voetgangersbrug | - Eén rijstrook versperd en dit buiten de piekuren | Tot 30/04/08 | Bedrijf: ### Devimo |
| 1070 | Anderlecht | Pede – R0 – autosnelwegverbinding Erasmus | Renovatie van de bruggen | Tijdelijke onderbreking van de werken | ### Einde van alle werken: april 2010 | BUV: C.De Buysscher |
| 1080 | Sint-Jans-Molenbeek | Mariemontkaai | Rioleringswerken | - Afwisselend verkeer - Versmalde rijstroken | ### Tot 07/03/08 | ### Aannemer: BIWD |
| ### 1082 | ### Sint-Agatha-Berchem | Kruispunt Keizer Karellaan – Gentsesteenweg | - Optrekken van een gebouw - Plaatsing van een kraan | - Verkeershinder mogelijk maar de capaciteit blijft behouden | Tot 30/06/08 | Aannemer: BPC |
| 1140 | ### Evere | Leuvensesteenweg – tussen het Jan de Paduwaplein en de Optimismelaan | Rioleringswerken | - Weg afgesloten in beide richtingen - Richting centrum: omleiding via de Optimismelaan, de Dunantlaan en de Oudstrijderslaan - Richting Leuven: omleiding via de Optimismelaan | Tot 16/06/08 | Aannemer: BIWD |
| 1160 | ### Oudergem | Louis Dehouxlaan – Edmond Van Nieuwenhuyselaan – Gustave Demeylaan tussen de Vorstlaan en de Watermaalsesteenweg | Deel A: tussen de Vorst- en Poelslaan - Volledige heraanleg met busstrook en fietspad |  | Start van de werken: 21/01/08 Einde van alle werken: september 2008 | BUV: M.Demunter |
|  |  |  | Fase 1: Heraanleg van de parkeerzone onder het viaduct | - Parkeerzone afgesloten - Richting Delta: verkeer over één rijstrook - Richting Vorstlaan: verkeer over één rijstrook | Drie weken |  |
|  |  |  | Fase 2: Heraanleg Gustave Demeylaan en het plateau aan de Jean Vanhaelenlaan (richting Vorstlaan) | - Richting Delta: verkeer mogelijk - Richting Vorstlaan: één rijstrook versperd - Kleine omleiding ter plaatse aangegeven via Guillaume Poelslaan en de Jean Vanhaelenlaan | Drie weken |  |
|  |  |  | Fase 3a: Heraanleg van de Demeylaan/Louis Dehouxlaan (richting Delta) | - Richting Vorstlaan: verkeer mogelijk - Richting Delta: één rijstrook versperd | Twee weken |  |
|  |  |  | Fase 3b: Heraanleg van de Demeylaan/Louis Dehouxlaan (richting Delta) en aanleg van een verkeerseiland aan de Vorstlaan |  | Twee weken |  |
| 1160 1170 | ### Oudergem Watermaal-Bosvoorde | Spoorwegwandeling op de oude lijn L160 – tussen de L. Dehouxlaan en de Charlentstraat – richting Delta | - Verlenging van de Spoorwegwandeling - Uitvoering van een nieuwe voetgangersbrug over de Watermaalse Steenweg - Aanleg van een toegang tot de nieuwe voetgangersbrug en de voetgangersbrug aan metrostation Beaulieu - Plaatsing van geluidsschermen tusen de Watermaalse Steenweg en Delta | - Beperkte hinder voor het verkeer - Verkeer niet onderbroken | Tot eind oktober 2008 | Beliris |
|  |  | N 210 (einde E411) – tussen de Watermaalsesteenweg en de J.Cockxslaan |  | - Richting centrum: het verkeer wordt van 2 rijstroken herleid naar 1 rijstrook | Van 02/02/08 tot 08/02/08 |  |
| 1180 | Ukkel | Waterloosesteenweg nr. 1599 – ter hoogte van de Sint-Hubert Dreef | Draineringswerkzaamheden | - Richting Waterloo: eén rijstrook versperd | Tot 31/01/08 | Aannemer: Sita Remediation |
| ### 1180 | ### Ukkel | ### Stallestraat | Trekken van een kabel | - Ten hoogste 1 meter van de rijbaan wordt versperd | ### Tot 31/01/08 | Aannemer: Belgacom |
| ### 1190 | ### Vorst | ### Zeven Bunderslaan – tussen de Neptunuslaan en de Ulysselaan | Heraanleg van de rotonde en de rijweg | - Richting rotonde: éenrichtingsverkeer t.h.v. de Ulysselaan - Komende van de rotonde: omleiding via de Mozartlaan, de Maubelstraat en de Roosendaelstraat | Tot eind februari 2008 | BUV: M.Demunter |
|  |  | ### Fase 1: Zeven Bunderslaan – even kant | Vernieuwing van de rijweg |  |  |  |
|  |  | ### Fase 2: ### Zeven Bunderslaan - oneven kant |  |  |  |  |
|  |  | ### Fase 3: ### Rotonde | Heraanleg van de rotonde | - Omleidingen ter plaatse aangegeven |  |  |
| ### 1190 | ### Vorst | ### Brusselsesteenweg en begin van de Van Volxemlaan | ### Heraanleg van de weg en van de stoepen | - Werken beëindigd, volledige zone weer open voor het verkeer | ### Einde van alle werken: ### januari 2008 | MIVB BUV: R.Meeremans |
|  |  | ### Zamankruispunt | Heraanleg van de rotonde | - Beperkte hinder voor het verkeer | ### Tot eind januari |  |
| ### 1210 | ### Sint-Joost-ten-Noode | ### Queteletplein – Madou – Sterrenkundelaan – Bischoffsheimlaan | ### Plaatsing van nieuwe verlichting | - Weg gedeeltelijk versperd | ### Tot 31/08/08 | BUV: M.Baeten |