Chantiers perturbant prévus pour la période du 28/01/2008 au 03/02/2008

Nouveau / Modifié

| # Code postal | # Commune | Localisation | Type de travaux | Perturbations & Déviations | Durée | Responsable du chantier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Bruxelles | Rond-Point Schuman – Rue Archimède | Travaux préparatoires à la construction d’un tunnel ferroviaire | Occupation d’une bande de circulation | Du 01/02/08 au 15/04/08 | Beliris |
| 1000 | Bruxelles | Chaussée de la Hulpe – entre la chaussée de Waterloo et l’avenue Franklin Roosevelt | Pose de gaines et placement d’un nouvel éclairage public | - Circulation alternée | Prolongé jusque fin février 2008 (9h30 > 15h30) | AED: M.Baeten |
| 1000 | Bruxelles | Rue des Quatre Bras et Place Poelaert | Consolidation et étanchéification du plafond du tunnel Stéphanie et réaménagement de la voirie | - Circulation réduite de trois à une bande le long de la trémie du tunnel entre la rue aux Laines et le bd. de Waterloo. - Fermeture des parkings centraux entre l’avenue de la Toison d’Or et le bd. de Waterloo, à hauteur de la place Louise. - En direction du centre depuis la place Louise: fermeture de la rue des Quatre Bras jusqu’à la rue aux Laines et déviation via la rue des Grand Cerfs. | Fin de l’ensemble des travaux: juillet 2008 | AED: V.Thibert |
|  |  |  | Phase 2: Remplacement de la toiture sur la partie restante du tunnel et réparation des poutres maintenues en place |  | Phase 2: Jusque février 2008 |  |
|  |  |  | Phase 3: Etanchéification de la toiture, aménagement de la voirie et des trémies |  | Phase 3: De mars à juin 2008 |  |
| 1000 | ## Bruxelles | Boulevard du Midi (52-56) – à hauteur du bd. de l’Europe | Rénovation de maisons de maître | - Voie rétrécie du côté droit en direction de la Porte de Hal | Jusqu’au 01/07/08 | Entrepreneur: In Advance |
| 1020 | Bruxelles (Laeken) | Avenue de Vilvorde – entre la chaussée de Buda et la rampe du Lion | Pose d’un câble HT | - Direction centre: occupation de la bande de droite | Du 21/01/08 au 17/02/08 | Entrepreneur: Sibelga |
| 1030 | Schaerbeek | Rue Royale – entre la chaussée de Haecht et la rue du Cornet de Grez | ## Construction d’un immeuble | - Encombrement du trottoir et de la zone de parking - Fermeture de la voirie en direction des faubourgs | Jusqu’au 01/11/08 | Entrepreneur: In Advance |
| 1040 | Etterbeek | Rue de la Loi n°40 | Pose d’un lift pour des travaux de toitures | - Occupation d’une bande de circulation sur 4 | Jusqu’au 15/02/08 | Entrepreneur: Delta Toitures |
| 1050 | Ixelles | Chaussée de Wavre – entre la rue du Trône et la rue de l’Etang | Démolition et reconstruction du pont ferroviaire | Chaussée de Wavre en sens unique en direction de la rue de l’Etang | Du 28/01/08 au 11/02/08 | Entrepreneur: Tuc Rail |
| 1050 | Ixelles | Boulevard de la Cambre – entre le rond-point de l’Etoile et l’avenue Franklin Roosevelt | Réaménagement de la voirie, des trottoirs et des embarcadères | - Perturbations limitées | Arrêt temporaire du chantier Reprise en février 2008 | AED |
| 1050 | Ixelles | Place Flagey | Réaménagement: - Réaménagement de la place Flagey - Installation d’un arrêt de transport public | - Circulation interdite entre la chaussée de Vleurgat et l’avenue des Eperons d’Or - Circulation de l’avenue Louise vers l’avenue du Général de Gaulle déviée via les étangs d’Ixelles | Jusque juillet 2008 | AED: M.Demunter |
| 1060 | Saint-Gilles | Avenue de la Toison d’Or n°61-63 | Pose de 2 grues | - Occupation de la voirie - Déviation via la rue Bosquet et la rue Jourdan | 2 dimanches entre le 20/01/08 et le 10/02/08 | Entrepreneur: Traffic Signs |
| 1060 | Saint-Gilles | Avenue Fonsny – à l’angle de la rue J. Claes | Raccordement | - Occupation de la bande de circulation en direction du centre - Circulation déviée via le site propre tram | Jusqu’au 28/01/08 | Entrepreneur: Sibelga |
| 1060 | Saint-Gilles | Place Julien Dillens |  |  | Fin de l’ensemble des travaux: avril 2008 |  |
|  |  | Phase 1: - Place Dillens, côté rue Jourdan - Rue Hôtel des Monnaies, côté rue de la Source | Renouvellement du réseau d’égouttage | - Perturbations limitées | Jusque mi-février 2008 | Entrepreneur: Vivaqua |
|  |  | Phase 2: Rue Hôtel des Monnaies, côté rue de la Source | Réaménagement | - Rue Hôtel des Monnaies fermée à la circulation à hauteur de la place Dillens - Déviation de la circulation venant du centre via la Petite Ceinture, la Porte de Hal et la rue de la Victoire - Déviation de la circulation en direction centre via la rue de la Victoire, la Porte de Hal et la Petite Ceinture | Février 2008 | AED: M.Demunter |
|  |  | Phase 3: - Place Dillens, côté rue Jourdan - Place Dillens, côté rue de la Source | Réaménagement + renouvellement des plantations | - Impact restreint sur la circulation - Déviation locale mise en place | De mars à avril 2008 |  |
| 1060 1190 | Saint-Gilles Forest | - Avenue Fonsny – entre l’avenue du Roi et l’avenue Van Volxem - Avenue Van Volxem – entre l’avenue Fonsny et la rue de Belgrade | Renouvellement des voies de tram et de la voirie | - Circulation en direction de la ville sur une bande de circulation - Circulation vers les faubourgs: déviations indiquées sur place | Jusqu’au 01/07/08 | STIB: H.Meganck |
| 1070 | Anderlecht | Rue de la Petite Ile – Rue des Deux Gares | Pose d’une gaine | - Occupation d’une bande de circulation au niveau du pont de chemin de fer | Du 01/02/08 au 01/03/08 | Entrepreneur: IBDE |
| 1070 | Anderlecht | Boulevard Sylvain Dupuis – à hauteur du Westland Shopping Center | Travaux de réfection de la passerelle piétonnière | - Occupation d’une bande de circulation en dehors des heures de pointe | Jusqu’au 30/04/08 | Société: Devimo |
| 1070 | Anderlecht | Pede – R0 – Liaison Erasme | Rénovation des ponts | Interruption temporaire des travaux | Fin de l’ensemble des travaux: avril 2010 | AED: C.De Buysscher |
| 1080 | Molenbeek-Saint-Jean | Quai de Marimont | Travaux d’égouttage | - Circulation alternée - Bandes de circulation rétrécies | Jusqu’au 07/03/08 | Entrepreneur: IBDE |
| 1082 | Berchem-Ste-Agathe | Carrefour avenue Charles-Quint – chaussée de Gand | Construction d’un bâtiment Montage d’une grue et déchargements | - Perturbations possibles, mais la capacité du trafic est maintenue | Jusqu’au 30/06/08 | Entrepreneur: BPC |
| ## 1140 | ## Evere | Chaussée de Louvain – entre la place Paduwa et l’avenue de l’Optimisme | Travaux d’égouttage | - Chaussée fermée dans les 2 sens - En direction du centre: déviation via l’avenue de l’Optimisme, l’avenue Dunant et l’avenue des Anciens Combattants - En direction de Louvain: déviation via l’avenue de l’Optimisme | Jusqu’au 16/06/08 | Entrepreneur: IBDE |
| ## 1160 | ## Auderghem | Avenue Louis Dehoux – avenue Edmond Van Nieuwenhuyse – avenue Gustave Demey entre le boulevard du Souverain et la chaussée de Watermael | Partie A: entre le boulevard du Souverain et l’avenue Poels - Réaménagement complet avec aménagement d’une bande bus et d’une piste cyclable |  | Début des travaux: 21/01/08 Fin de l’ensemble des travaux: septembre 2008 | AED: M.Demunter |
|  |  |  | Phase 1: Réaménagement de la zone de parking sous le viaduc | - Fermeture de la zone parking - Direction Delta: circulation sur une seule bande - Direction Souverain: circulation sur une seule bande | Trois semaines |  |
|  |  |  | Phase 2: Réaménagement de l’avenue Gustave Demey et du plateau de l’avenue Jean Vanhaelen (en direction du boulevard du Souverain) | - Direction Delta: circulation rétablie - Direction Souverain: occupation d’une bande de circulation - Déviation mise en place via l’avenue Guillaume Poels et l’avenue Jean Vanhaelen | Trois semaines |  |
|  |  |  | Phase 3a: Réaménagement de l’avenue Gustave Demey / avenue Louis Dehoux (en direction de Delta) | - Direction Souverain: circulation rétablie - Direction Delta: occupation d’une bande de circulation | Deux semaines |  |
|  |  |  | Phase 3b: Réaménagement de l’avenue Gustave Demey / avenue Louis Dehoux (en direction de Delta) et aménagement d’un îlot de sécurité du côté du boulevard du Souverain |  | Deux semaines |  |
| ## 1160 ## 1170 | ## Auderghem ## Watermael-Boitsfort | Promenade du Chemin de Fer située sur l’ancienne ligne L160 – entre l’avenue L. Dehoux et la rue M. Charlent – en direction de Delta | - Prolongement de la Promenade - Réalisation d’une nouvelle passerelle piétonne au-dessus de la chaussée de Watermael - Aménagement d’accès à la future passerelle et à la passerelle du métro Beaulieu - Mise en place de murs anti-bruits entre la chaussée de Watermael et Delta | - Impact restreint sur la circulation - Circulation maintenue en permanence | Jusque fin octobre 2008 | Beliris |
|  |  | N 210 (fin E411) – entre la chaussée de Watermael et l’avenue J.Cockx |  | - Direction centre: nombre de bandes de circulation réduit de 2 > 1 | Du 02/02/08 au 08/02/08 |  |
| ## 1180 | ## Uccle | ## Chaussée de Waterloo n°1599 – à hauteur de la Drève Saint-Hubert | Travaux d’assainissement | - En direction de Waterloo: occupation d’une bande de circulation | Jusqu’au 31/01/08 | Entrepreneur: Sita Remediation |
| ## 1180 | ## Uccle | ## Rue de Stalle | Pose d’un câble | - Occupation partielle d’une bande de circulation | Jusqu’au 31/01/08 | Entrepreneur: Belgacom |
| ## 1190 | ## Forest | ## Avenue des Sept-Bonniers – entre l’avenue Neptune et l’avenue Ulysse | Réaménagement du rond-point et de la voirie | - Circulation en sens unique à hauteur de l’avenue Ulysse en direction du rond-point - Déviation pour la circulation venant du rond-point via l’avenue Mozart, la rue Maubel et la rue Roosendael | Jusque fin février 2008 | AED: M.Demunter |
|  |  | ## Phase 1: Avenue des Sept-Bonniers – côté pair | Renouvellement de la voirie |  |  |  |
|  |  | ## Phase 2: ## Avenue des Sept-Bonniers – côté impair |  |  |  |  |
|  |  | ## Phase 3: ## Rond-point | Réaménagement du rond-point | - Déviations indiquées sur place |  |  |
| ### 1190 | ### Forest | Chaussée de Bruxelles et début de l’avenue Van Volxem | Réaménagement de la voirie et des trottoirs | - Travaux terminés, ensemble de la zone accessible | Fin de l’ensemble des travaux: janvier 2008 | STIB AED: R.Meeremans |
|  |  | Carrefour Zaman | Aménagement du rond-point | - Impact réduit sur la circulation | Jusque fin janvier 2008 |  |
| ### 1210 | ### Saint-Josse-Ten-Noode | Place Quetelet – Madou – Astronomie – Bischoffsheim | Placement d’un nouvel éclairage public | - Occupation partielle de la voirie | Jusqu’au 31/08/08 | AED: M.Baeten |